多智能体协作

执行摘要

单一可信源（Single Source of Truth）+ 严格结构化产出 + 明确交接门禁

（概念—原型—测试—修正）

以卡牌数据Schema为中心（JSON/YAML + JSON Schema 校验），将 Claude、Kimi2.5、GLM、MiniMax、Gemini、DeepSeek、Trae、VSCode Codex、ChatGPT 分配到不同岗位，并通过并行生成—交叉审校—结构化汇总—自动化校验—每日人工Review固化为日常节奏。其中关键技术抓手是“强制结构化输出/函数调用/工具调用”，例如 OpenAI 的 Structured Outputs 直接保证输出符合你给定的 JSON Schema，从源头降低“格式崩坏与字段缺失”。[2]

在工程化落地上，建议以 Git 仓库作为内容与脚本的主干，二进制大文件（概念图、参考图、成品插画、视频）进入 Git LFS；用标签（tag）标记可回滚版本；用 GitHub Actions 做持续校验；在 VS Code 内用 tasks.json 把“生成—校验—导出”做成一键任务。[3]

工具与角色分工

这一节的目标是：不是把“很多模型都能写点东西”当优势，而是把它们当作流水线中的不同“工位”。你要把每个模型的任务边界写死，让任何一个模型只对自己那段产物负责，并用结构化格式把交接变成可程序化检查的“合同”。

下面的分工以各平台公开能力为依据：工具调用/函数调用、JSON输出、长上下文、IDE/CLI代理能力、以及数据条款差异等。[4]

工位映射表

| 工具/智能体 | 推荐“岗位” | 适合产物 | 交付硬要求（必须做到） | 常见失误与预防 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Claude | 设定总编 / 长文一致性审校 | 世界观圣经、阵营设定、规则书解释稿、风格统一改写 | 输出必须引用“设定锚点ID”（后文给模板） | 长文易“越写越发散”，必须强制引用锚点与禁写清单；需要工具调用时用官方 tool use 机制[5] |
| Kimi2.5 | 主题创意与中文叙事主力 | 卡牌概念、典故化灵感、角色口吻、视觉故事线索 | 每张卡必须产出：一句“核心机制意图”+ 三条“差异化卖点” | 容易堆典故但不服务玩法；要求先写“玩法意图”再写“典故包装”；Kimi API 支持长上下文与Tool Calling可做资料整合[6] |
| GLM | 结构化抽取/一致性巡检 | 从混乱文档抽取设定、生成术语表、函数调用生成结构化卡牌草案 | 严格按 schema 输出（即使模型不强制，也要校验失败就重跑） | 容易“自信补全缺失设定”；对未知字段必须输出 UNKNOWN 并打Q标记；GLM 提供工具调用能力便于结构化工作流[7] |
| MiniMax | 市场与人设口吻工位 | 宣传文案、多版本广告语、角色对白、剧情旁白短句 | 每条文案必须给“受众/渠道/长度”三元组 | 易夸张与同质化；必须给约束（平台、字数、禁词）；支持函数调用与 OpenAI SDK 接入便于并入管线[8] |
| Gemini | 美术Brief与多模态联想 | 插画brief、构图要点、道具清单、负面清单、图标语义 | brief 必须可被美术直接执行：镜头/主体/材质/光效/禁元素 | 容易写“好看”但不可执行；必须用“检查表式brief”；Gemini 提供 function calling 与内置工具用于工作流式生成[9] |
| DeepSeek | 平衡/脚本/对抗性审查 | 数值建议、对局模拟脚本、边界条件测试、JSON输出与工具调用 | 输出必须带“可复现实验参数”（种子、版本、牌池快照） | 容易忽略规则边界；要求列出“最坏情况交互”；DeepSeek 提供 JSON Output 与 Tool Calls、Thinking Mode 等机制[10] |
| Trae | 工程代理（仓库级别） | 自动改脚本、生成校验器、批量重构、跑测试、提PR | 每次修改必须产生：变更摘要 + 影响文件列表 + 回滚说明 | 代理改动范围容易过大；必须启用“先计划后执行 + 小步PR”；Trae 提供面向工程任务的代理形态与CLI/IDE工作流思路[11] |
| VSCode Codex | IDE内“实现与修复”工位 | 写代码、补测试、实现schema校验、集成脚本、自动导出 | 所有改动必须“能跑通一键任务”（tasks.json） | 易只写不跑；必须强制“build-run-verify-fix”循环；Codex 支持在本地读取/修改/运行代码，并提供 VS Code 扩展与CLI形态[12] |
| ChatGPT（OpenAI） | 流水线总控/结构化汇总 | 把多模型草案汇总成“最终schema卡牌”、规则统一措辞、出发布包 | 强制 Structured Outputs 输出最终 JSON，保证可机器校验 | 容易被上游噪声带偏；必须先对齐设定锚点再合成；Structured Outputs 能保证严格遵循 JSON Schema[13] |

数据与合规上的重要差异

如果你要“每日人审 + 自动化批量生成”，必须把敏感数据与训练使用条款当成流程输入的一部分，而不是事后想起。

- OpenAI[14] 的平台文档明确指出：默认情况下，发送到 API 的数据不用于训练或改进模型（除非你显式选择共享）。这对“把核心设定/未公开内容放进自动化管线”更友好。[15]

- Google[16] 的 Gemini API Additional Terms 明确区分 Paid vs Unpaid：Unpaid（例如 AI Studio 或 Gemini API 的免费额度）会被用于改进与研发，且可能有人类审阅；而 Paid Services 则声明不会用 prompts/responses 改进产品，并按数据处理协议处理。也明确提醒不要向 Unpaid 提交敏感/机密/个人信息。[17]

- Anthropic[18] 的公开说明显示，其消费级产品在训练/保留策略上存在可配置与变更背景；如果你对数据外泄极其敏感，应优先走API/企业产品路线，并把“数据设置状态”写进每日检查表。[19]

- DeepSeek 的开放平台条款明确要求：你对 Inputs/Outputs 负责，并保证拥有处理输入所需权利；并强调双方知识产权边界。[20]

结论（务实版）：流水线默认使用“API/付费/企业模式”承载核心设定与商业敏感内容；免费额度与消费端对话只用于“非敏感灵感与公开资料整理”。[21]

产出物类型与严格输出格式

这一节解决“混乱”的根因：不是你不会写，而是你没有把内容当作“可编译的资产”。卡牌项目要像软件一样：输入—编译—测试—发布。

你需要的核心产出物清单

你列出的产物类型是正确的，可进一步把它们分成三类“可编译”资产：

- 规则与卡牌资产（强结构化）：卡牌文本、机制定义、关键词、时点/结算、稀有度/费用/数值、平衡数据。

- 叙事与传播资产（半结构化）：世界观圣经、势力/学派档案、人物小传、卡牌风味文、剧情线、营销文案。

- 制作与交付资产（流程化）：美术brief、图标语义、音效/配音台本、版本发布说明、Localization 包。

为了让多AI可并行、可回滚，推荐把“规则与卡牌资产”统一落到 JSON/YAML，并用 JSON Schema 校验。JSON Schema 的现行版本为 2020-12，提供可验证的结构与约束。[22]

严格格式的设计原则

- 一切内容必须有ID：卡牌ID、机制ID、术语ID、插画ID、剧情节点ID。否则无法复用/比对/回滚。

- 一切AI输出必须可机器校验：至少要通过 schema 校验；再进一步做“规则lint”和“引用完整性检查”。

- 把“可疑/未知”显式化：与其让模型脑补，不如允许 UNKNOWN，并要求给“需要人类确认的问题列表”。

- 把“设定锚点”固定：百家争鸣主题的设定容易发散，必须把“学派定义、价值观、禁忌、符号系统”写成可引用的锚点文件。百家争鸣作为思想争鸣与学派并立的历史概念，天然适合用“学派档案+争鸣议题”组织语料。[23]

各产物的推荐文件格式

- Card（卡牌定义）：cards/<set>/<card_id>.json（严格JSON，强烈建议 schema）。

- Mechanic（机制定义）：mechanics/<mechanic_id>.yaml（YAML便于人读与diff）。

- Balance（平衡数据）：balance/results/<date>_<set>.csv + balance/reports/<date>_<set>.md（数据与解释分离）。

- Lore（世界观/剧情）：lore/<domain>/<id>.md（Markdown + YAML frontmatter）。

- Art Brief（美术brief）：art/briefs/<art_id>.yaml（包含可执行细则与禁画清单）。

- Marketing（营销文案）：marketing/<channel>/<campaign_id>.md（按渠道存放、可回滚）。

- Localization（本地化交付）：优先 XLIFF 2.x（行业互通），语言标签遵循 BCP47/RFC5646。[24]

- 若暂时不引入XLIFF，可用 i18n/<lang>/strings.json，但仍要使用 BCP47 语言标签（如 zh-Hans-CN, en-US）。[25]

分阶段创意流水线与交接规则

下面给一条“从混乱到可控”的主线：先把你已有基础收拢成可被AI反复调用的资产，然后再加速扩展。

流水线阶段表

| 阶段 | 输入 | 输出 | 负责人（AI/人） | 触发条件 | 交接门禁（必须通过才进入下一阶段） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设定与资产盘点 | 你现有规则/卡表/设定碎片/笔记 | canon/ 设定锚点、术语表、禁写清单、未决问题清单 | 人 + Claude/GLM | 新开一个“内容版本周期”（例如要做一整个新扩展包） | 设定锚点文件齐全；术语表去重；未决问题被明确标注 |
| 机制与扩展包蓝图 | 设定锚点、目标玩家体验、扩展包主题（百家争鸣分学派） | sets/<set>.yaml（主题、关键词、卡牌数量配比） | 人 + ChatGPT + Kimi2.5 | 计划做新卡/新机制 | 蓝图通过“复杂度预算”检查；关键词列表固定 |
| 卡牌概念并行生成 | 扩展包蓝图、机制列表、既有牌池 | candidates/<date>/ 多模型候选卡（概念级） | Kimi2.5 + Claude + GLM 并行 | 每日/每批次需要新增N张卡 | 候选卡都带“玩法意图+差异点+引用锚点”；无锚点引用的候选自动退回 |
| 规则文本与结构化定稿 | 候选卡、规则模板、关键词规范 | cards/<set>/*.json（最终卡牌定义） | ChatGPT（Structured Outputs）+ 人审 | 候选卡被选中进入制作 | JSON Schema 校验通过；规则lint通过；引用完整性通过[26] |
| 平衡与对局模拟 | 卡牌JSON、对局引擎/脚本、基线牌池快照 | balance/ 报告、csv、建议改动PR | DeepSeek + VSCode Codex + Trae | 每次卡牌定稿或改数值 | 可复现实验；关键指标在阈值内；异常交互用例全部跑通[27] |
| 美术brief与叙事补完 | 卡牌JSON、设定锚点、风格指南 | art/briefs/*.yaml + lore/*.md | Gemini + Kimi2.5 + Claude | 卡牌进入“可制作”状态 | brief 完整度检查表 ≥ 95%；叙事不引入新设定（除非走设定变更流程）[28] |
| 营销与本地化打包 | 已定稿卡牌、剧情梗概、渠道需求 | marketing/ + i18n/（或XLIFF包） | MiniMax + GLM + 人 | 到达里程碑（Demo、测试、上线） | 文案符合渠道字数/禁词；本地化键完整；语言标签合法[29] |
| 每日人工Review与合并发布 | 当日所有新增/改动 | 合并到 main、打tag、生成变更日志 | 人（主责）+ ChatGPT辅助 | 每天固定时间（建议晚间） | 通过“接受标准清单”；可回滚；发布包可复现[30] |

交接规则的“铁律”

1) 任何AI不得直接改动 canon（设定锚点）而不走人审变更：canon 的修改必须开 PR，由人批准合并。
2) 卡牌定稿必须结构化：不允许“只在对话里存在的最终卡牌”。最终必须落盘为 cards/*.json 并能通过 schema。[26]
3) 平衡必须可复现：每份平衡报告必须绑定“牌池快照hash + 模拟参数 + 随机种子”。平衡是最耗时阶段之一，必须工程化，否则迭代会爆炸。[31]
4) 每日人审不是看“好不好看”，而是做“合并门禁”：只检查是否满足接受标准（后文给清单），避免陷入无限讨论。

Mermaid 流程图

flowchart TD
  A[设定与资产盘点<br/>canon/术语/禁写/未决] --> B[机制与扩展包蓝图<br/>sets/*.yaml]
  B --> C{并行生成候选}
  C --> C1[Kimi2.5: 概念+典故包装]
  C --> C2[Claude: 一致性+写作质量]
  C --> C3[GLM: 术语/结构抽取+巡检]
  C1 --> D[候选汇总与筛选<br/>人+ChatGPT]
  C2 --> D
  C3 --> D
  D --> E[结构化定稿 cards/*.json<br/>ChatGPT Structured Outputs]
  E --> F[自动校验: schema/lint/引用完整性]
  F -->|通过| G[平衡模拟 balance/<br/>DeepSeek+Codex+Trae]
  F -->|失败| E
  G --> H[美术brief+叙事补完<br/>Gemini+Kimi2.5+Claude]
  H --> I[营销+本地化<br/>MiniMax+GLM+人]
  I --> J[每日人审合并/打tag/发布<br/>人]
  G -->|需要改数值| E
  H -->|引入新设定| A

编排、并行与自动化实现

这一节回答“怎么让这么多工具不互相打架，还能自动跑起来”。

推荐的调用顺序与并行策略

把一次“新增 10 张卡”的批次当作最小工作单元（Batch）。推荐顺序：

- 并行生成（节省时间）：Kimi2.5、Claude、GLM 各自生成候选卡 → ChatGPT 做“候选合并与选型”。

- 结构化定稿（强约束）：用 ChatGPT 走 Structured Outputs 生成最终 cards/*.json，直接受 JSON Schema 约束，避免字段缺失/枚举乱写。[26]

- 自动校验（拦截错误）：本地脚本跑 schema 校验 + 规则lint + 引用完整性（缺锚点就失败）。

- 平衡（工程闭环）：DeepSeek 生成“对局脚本/测试用例”，VSCode Codex/Trae 去实现与跑测试并产出报告。DeepSeek 官方文档强调 Tool Calls/JSON Output 等能力，适合做“推理+结构化输出+工具调用”的脚本生成环节。[32]

- 美术brief与传播：Gemini 专注把卡牌机制翻译成可执行画面语言，MiniMax 做渠道文案。Gemini API 文档明确支持 function calling 与工具连接，适合被你编排进自动化链路。[9]

统一API封装的关键点

现实里你会遇到“每家API风格不同、字段不同、速率不同、token不同”。解决办法是做一个Provider Adapter 层，把所有模型统一成：

- generate_json(schema, prompt, context, provider, model)：必须返回可校验 JSON

- generate_text(template, prompt, style, provider, model)：允许自由文但要带 metadata

- judge(candidate_a, candidate_b, rubric)：用于交叉评审

若你希望尽量复用 OpenAI SDK，一条务实路线是优先选“OpenAI-compatible”接口。Kimi 的公开说明提到提供 OpenAI/Anthropic-compatible API，DeepSeek 文档也展示可用 OpenAI SDK 方式调用 Tool Calls。[33] MiniMax 平台也提供通过 OpenAI SDK 的函数调用指引。[34]

VS Code 一键任务与脚本化

VS Code Tasks 允许把命令行工具以可视化任务固化在仓库里（无需每次手敲命令），非常适合“内容编译”理念。[35]

你可以定义三个基础任务：

1) cards:generate：调用编排脚本生成 cards/*.json
2) cards:validate：schema + lint + 引用检查
3) balance:run：跑模拟并生成 balance/report.md

（示例 tasks.json 放在附录。）

GitHub Actions 做持续校验

GitHub Actions 的 workflow 本质是一个可配置的自动化流程（一个或多个 jobs），用 YAML 定义，放在 .github/workflows/。[36]
建议至少做两条流水：

- pr-validate.yml：每个PR自动跑 schema 校验、lint、抽样平衡测试（快）。

- nightly-balance.yml：每天定时跑全量平衡模拟（慢），输出趋势图与报警。

这能把“每日人审”从“读一堆卡”变成“看门禁报告 + 处理例外”。

版本控制、命名规范、资产存储与回滚

如果你要“可重复”，版本控制是核心。Git 的分支用于隔离工作线，tag 用于标记重要历史点（例如发布版）。[37]

推荐分支模型

- main：永远可发布。

- dev：日常集成（可选，团队大时更有用）。

- feature/<set>-<topic>：例如 feature/BS01-mohism-summons。

- hotfix/<issue>：紧急修复。

“分支—合并”的基本工作流与“在关键点打tag”是 Git 官方书籍反复强调的常见实践。[38]

版本号与变更日志

- 发布版本建议用语义化版本（SemVer）：MAJOR.MINOR.PATCH，表达兼容性与变更意义。[39]

- 提交信息建议用 Conventional Commits：机器可读，适合自动生成 changelog，并与 SemVer 配合。[40]

大文件与美术资产

插画源文件、视频、音频等二进制文件不适合直接塞进普通 Git 历史。Git LFS 的设计就是：用指针文件替代大文件，把大文件内容存到远端存储，从而避免仓库膨胀。[41]

美术链路建议：

- art/source/：PSD/CLIP 等（LFS）

- art/final/：导出的 PNG/WebP（LFS）

- art/briefs/：YAML文本（普通Git）

回滚策略

- 每次可发布里程碑：打tag（例如 v0.4.0-alpha）。Git tag 专门用于标记历史上的“发布点”。[42]

- 平衡翻车或设定跑偏：直接回滚到上一个tag，然后以新分支修复。

- 任何自动生成内容都必须能通过脚本“从源输入复现”；否则回滚只是回到另一个不可复现状态。

质量、评审、指标、排期与风险控制

这一节把“每日人审”变成可执行的制度，而不是情绪劳动。

QA与Review节奏

- 日内两道门

- 生成后门禁（自动）：schema/lint/引用/基础平衡快测。

- 合并前门禁（人审）：只看“例外项”，并签字合并。

- 周内一轮深测

- 周末或固定一天：全量模拟 + 小规模真人试玩（线上/线下）。

- 把试玩反馈写进 playtests/<date>.md，并绑定卡牌版本快照。

迭代式流程与持续试玩对游戏质量提升的作用，在研究与方法论中被反复强调；平衡通常依赖“微调—测试—再微调”的循环。[43]

建议的质量指标与阈值（可落地、可自动化）

1) 结构指标（硬指标）
- schema 通过率：100%（不通过直接退回）。[44]
- 引用完整性：所有 lore_anchor_ids / mechanic_ids / art_ids 必须存在。
- 术语一致性：术语表内词条使用率 ≥ 98%（允许少量新词但必须标记）。

2) 规则可读性指标（半硬）
- 卡牌规则文本字数/句子数不超过上限（你可定义不同类型阈值）。
- 关键词出现必须在 keywords.yaml 注册。

3) 平衡指标（可演进）
- 目标：核心对局胜率分布在 45%–55%（或你自定义区间），并对高频对局覆盖足够样本。
- 对局时长/回合数分布不出现极端长尾（除非是你想要的控制型体验）。
- “先手优势”与关键机制的优势被量化并可追踪。

自动化平衡与评价框架在学术界已有方法探索（例如用工具快速评估与迭代平衡），而在卡牌/CCG语境下，自动化探索牌组空间也被用来加速试玩。[27]

排期与资源估算（给你一个可执行的默认值）

在缺少团队规模约束时，最实用的是给“单位工作量”估算。以 一个 Batch = 10 张新卡 为例：

- 候选生成（并行）：30–60 分钟

- 结构化定稿 + 自动校验：60–120 分钟

- 平衡快测（抽样）：30–90 分钟

- 美术brief：30–60 分钟

- 每日人审合并：30–60 分钟

因此，一个比较现实的节奏是：每天 1 个 Batch（10张） 达到“可进入试玩”的质量；每周安排 1 次深测与机制回顾。这个速度不取决于AI有多快，而取决于你是否把“错误拦截”前置并自动化。

风险分析与缓解策略

一致性风险（百家争鸣主题特别高）
- 风险：学派价值观、符号系统、人物关系被不同模型“各写各的”，导致设定自相矛盾。
- 缓解：canon 锚点化 + 禁写清单 + 每张卡必须引用锚点ID；Claude 负责一致性审校，GLM 负责结构化巡检。[45]

幻觉与不可复现
- 风险：模型自信补全缺失数值/背景；同一提示多次产出差异巨大难以追责。
- 缓解：最终卡牌必须用 Structured Outputs 生成并通过 JSON Schema；对“未知”强制输出 UNKNOWN 并生成问题列表；所有生成写入 provenance 元数据。[46]

IP/授权与侵权
- 风险：典故化表达、与现有作品相似的设定/台词；使用未授权素材做参考；平台条款要求你对输入内容拥有权利。
- 缓解：
- 训练/资料输入：只用你拥有权利或明确可用的内容；对外部参考建立 references/ 并记录来源与许可。
- 在合规上，DeepSeek 条款明确你需保证拥有必要权利与许可；智谱用户协议也要求上传数据不侵犯第三方权益，并强调你对来源负责。[47]
- 对接美术：brief 中强制写“禁用元素/相似度风险提醒”。

数据泄露与训练使用
- 风险：把商业机密/未公开剧情/未公布卡牌直接丢进会被用于改进训练的通道。
- 缓解：
- 在API侧：使用“默认不用于训练”的服务模式（例如 OpenAI API 默认不用于训练），并在流水线里标注“敏感等级”。[15]
- 在 Gemini 侧：避免用 Unpaid quota/AI Studio 处理敏感内容，改用 Paid Services；条款对此有明确区分与提醒。[17]

附录：提示词、模板、表格与仓库结构

流水线 Prompt 模板表

| 工位 | 输入（你必须提供） | 输出（模型必须返回） | 失败重试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 候选卡生成（Kimi2.5/Claude/GLM） | set蓝图、机制列表、禁止项、锚点摘要 | 候选卡数组（含玩法意图、差异点、锚点引用） | 缺锚点引用 / 引入禁写设定 / 不可执行机制 |
| 结构化定稿（ChatGPT） | 选中候选卡、JSON Schema、术语表 | 严格 card JSON | schema校验失败 |
| 平衡脚本（DeepSeek） | card JSON、对局模型假设、指标阈值 | 测试用例列表 + 可执行伪代码 | 不包含边界用例 |
| 工程实现（VSCode Codex/Trae） | 代码库路径、任务目标、约束 | 可运行代码 + 测试 + 任务命令 | 测试不通过/任务不可复现 |
| 美术brief（Gemini） | card JSON、风格指南、禁元素 | 可执行brief YAML | 缺镜头/主体/材质/光效任一项 |
| 营销文案（MiniMax） | 受众、渠道、字数、禁词、卖点 | 多版本文案 + 风险提示 | 超字数/触禁词/与设定冲突 |

各智能体中文示例提示词

以下示例都假设你已经把 canon/、sets/、mechanics/ 放进上下文或以RAG方式供模型读取；并且你有一套 card schema（见后文）。

Claude（设定总编/一致性审校）

你是“百家争鸣卡牌游戏”的设定总编。请只基于 canon/anchors.yaml 与 canon/terminology.yaml 修订下面 10 张卡的风味文与背景设定，使其：
1) 不引入任何新设定（如必须引入，用 NEW_CANON_PROPOSAL 标注并提出3个问题）；
2) 每张卡至少引用 2 个锚点ID；
3) 语言风格统一为“史传+寓言式克制表达”；
输出格式：对每张卡输出 {card_id, revised_flavor_text, lore_anchor_ids, inconsistencies_found[]}。

Trae（工程代理/批量修改与PR）

目标：在仓库中新增一个命令 npm run cards:validate。要求：
- 用 JSON Schema 校验 cards/**.json；
- 校验 mechanic_ids 必须在 mechanics/index.yaml 中存在；
- 失败时输出可读错误（文件、字段、原因）；
- 添加CI：GitHub Actions 在PR时自动运行。
约束：不要重构无关文件；所有改动走最小集合；最后给出回滚方案与验证步骤。

Kimi2.5（主题创意/中文叙事）

你是创意主笔。扩展包主题：BS01-兼爱与非攻。请生成 12 张候选卡概念，分布：8张随从/人物、2张策略、2张器物。
每张候选必须包含：
- core_mechanic_intent（一句话：它在对局里想让玩家做什么）
- differentiators（3条：与现有牌池相比的新意）
- hundred_schools_hook（把“墨家/儒家/道家/法家…”的思想冲突具体化为可玩的张力）
- lore_anchor_ids（至少2个，缺则写 UNKNOWN）
输出为 YAML 列表。

GLM（结构化抽取/巡检）

请阅读我提供的“混乱设定笔记”（多段文本）。任务：
1) 抽取“学派/人物/核心主张/禁忌/象征物”的五元组；
2) 去重并生成术语表，标注同义词；
3) 输出未决问题列表（每个问题附：它影响哪些系统/卡牌类型）。
输出为严格 JSON：{anchors:[], terminology:[], open_questions:[]}，未知字段一律写 UNKNOWN。

MiniMax（营销与人设口吻）

为扩展包 BS01-兼爱与非攻 写三套投放文案：
- 渠道：B站动态（80字内）、抖音短视频字幕（20字内）、Steam商店更新公告（200字内）
- 受众：策略卡牌玩家、国风爱好者、历史哲学兴趣者（分别一套）
约束：不得出现“最强/史上第一”等夸张词；不得承诺未实现功能；最后附一行“风险提示/免责声明”。

Gemini（美术brief）

根据这张卡的 JSON（含学派、机制关键词、风味文），输出插画 brief（YAML），必须包含：
camera, composition, main_subject, supporting_elements, materials, lighting, color_mood, symbolism, do_not_draw, deliverables。
风格：战国竹简质感 + 水墨与金石结合；强调“思想交锋”的视觉隐喻；避免现代元素与现成IP相似角色。

VSCode Codex（代码实现与修复）

你在本仓库工作。请实现一个脚本 tools/export_playtest_pack.ts：
- 输入：cards/<set>/*.json
- 输出：dist/print/<set>.pdf（先输出HTML也可）与 dist/tts/<set>.json（用于语音念卡）
- 需要单元测试覆盖：至少验证“缺字段会失败”“字数溢出会警告”。
你必须运行测试并修复直到通过，然后给出一条 VS Code Task 配置示例。

ChatGPT（流水线总控/结构化定稿）

你是“卡牌内容编译器”。输入包含：候选卡草案、canon/terminology.yaml、mechanics/index.yaml、以及 schemas/card.schema.json。
任务：对每张候选卡生成最终 CardDefinition JSON，必须：
- 完全符合 JSON Schema（缺字段视为失败）；
- rules_text 使用术语表中的标准词；
- 输出 open_questions（如存在）并把卡状态设为 NEEDS_HUMAN_REVIEW。
只输出 JSON 数组，不要输出解释文字。

DeepSeek（平衡与测试设计）

你是平衡分析师。基于这批卡牌 JSON，请输出：
1) balance_risks: 逐卡列出最可能超模/偏弱的原因（与哪些机制组合会爆）；
2) test_cases: 至少 30 个对局用例（包含极端边界：无限循环、资源爆发、先手压制等）；
3) tuning_suggestions: 只允许提出“可量化”的改动（费用±1、数值±1、触发条件收紧等）。
输出严格 JSON，所有建议必须引用 card_id 与 mechanic_ids。

示例模板

CardDefinition（卡牌定义）示例（JSON）

{
  "schema_version": "1.0.0",
  "set_id": "BS01",
  "card_id": "BS01-MO-001",
  "name_zh": "兼爱行者",
  "name_en": "Universalist Envoy",
  "faction": "MOHISM",
  "rarity": "COMMON",
  "type": "UNIT",
  "cost": 2,
  "stats": { "attack": 1, "health": 3 },
  "keywords": ["OATH", "AURA"],
  "rules_text": "登场：选择一名友方单位，直到你的下个回合开始，其获得【护卫】。",
  "flavor_text": "爱无差等，故能止争。",
  "mechanic_ids": ["MECH-OATH", "MECH-GUARD"],
  "lore_anchor_ids": ["ANCH-MO-CORE", "ANCH-DEBATE-NONAGGRESSION"],
  "art_id": "ART-BS01-MO-001",
  "balance_tags": ["DEFENSIVE", "TEMPO"],
  "status": "NEEDS_HUMAN_REVIEW",
  "open_questions": [
    { "q": "护卫是否允许叠加？", "impact": "rules" }
  ],
  "provenance": {
    "batch_id": "2026-03-18_BS01_batch01",
    "models_used": ["kimi2.5", "claude", "chatgpt", "deepseek"],
    "canon_version": "canon@a1b2c3d",
    "generated_at": "2026-03-18T10:00:00+08:00"
  }
}

Art Brief（YAML）

schema_version: "1.0.0"
art_id: "ART-BS01-MO-001"
card_id: "BS01-MO-001"
camera: "3/4 视角，中景，略俯拍"
composition: "主体居中偏左，右侧留出思想符号（墨线交织成网）"
main_subject: "身着战国游士服饰的行者，手持竹简，神情克制坚定"
supporting_elements:
  - "远处城门与止戈的抽象符号"
  - "半透明的‘辩论’线条在空中交错"
materials: ["麻布", "竹简", "青铜扣", "墨迹"]
lighting: "阴天散射光 + 主体面部微高光"
color_mood: "灰青+墨黑为主，少量朱砂点题"
symbolism:
  - "网状墨线象征‘兼爱’的覆盖"
do_not_draw:
  - "现代武器"
  - "任何已知影视/游戏角色相似脸"
deliverables:
  - "4k PNG"
  - "分层源文件（如需）"
license_notes: "仅使用自有或可商用参考"

Mermaid 甘特图示例（一个Batch）

gantt
  title 每日10张卡 Batch（示例）
  dateFormat  YYYY-MM-DD
  section 生成与筛选
  候选并行生成(Kimi/Claude/GLM) :a1, 2026-03-18, 1h
  人+ChatGPT筛选/合并           :a2, after a1, 1h
  section 定稿与校验
  结构化定稿(cards JSON)         :b1, after a2, 2h
  Schema/Lint/引用校验           :b2, after b1, 0.5h
  section 平衡与补完
  平衡快测(抽样模拟)             :c1, after b2, 1h
  美术brief+叙事补完              :c2, after c1, 1h
  section 合并
  每日人审合并/记录未决           :d1, after c2, 0.5h

推荐仓库结构（示例）

baijia-cardgame/
  canon/
    anchors.yaml
    terminology.yaml
    taboo.yaml
    open_questions.yaml
  schemas/
    card.schema.json
    mechanic.schema.json
    artbrief.schema.json
  sets/
    BS01.yaml
  mechanics/
    index.yaml
    MECH-OATH.yaml
    MECH-GUARD.yaml
  cards/
    BS01/
      BS01-MO-001.json
      BS01-RU-014.json
  lore/
    factions/
    characters/
    events/
  art/
    briefs/
    source/        # Git LFS
    final/         # Git LFS
  marketing/
    bilibili/
    douyin/
    steam/
  i18n/
    zh-Hans-CN/
      strings.json
    en-US/
      strings.json
    xliff/         # 可选：XLIFF包
  balance/
    engine/
    results/
    reports/
  playtests/
    2026-03-18.md
  tools/
    generate_batch.ts
    validate_cards.ts
    export_playtest_pack.ts
  .github/
    workflows/
      pr-validate.yml
      nightly-balance.yml
  .vscode/
    tasks.json
  README.md

VS Code tasks.json（示意）

{
  "version": "2.0.0",
  "tasks": [
    {
      "label": "cards:validate",
      "type": "shell",
      "command": "node tools/validate_cards.js",
      "problemMatcher": []
    },
    {
      "label": "balance:run",
      "type": "shell",
      "command": "node balance/engine/run_sim.js --set BS01 --seed 42",
      "problemMatcher": []
    }
  ]
}

这套结构的核心不是“工具多”，而是：把创意变成可编译资产，把多模型变成流水线工位，把每日人审变成合并门禁。只要你把 canon + schema + 门禁 三件事做牢，后续扩展包越大，你反而越轻松。

[1] [43] https://www.cs.northwestern.edu/~hunicke/MDA.pdf

https://www.cs.northwestern.edu/~hunicke/MDA.pdf

[2] [13] [26] [46] Structured model outputs | OpenAI API

https://developers.openai.com/api/docs/guides/structured-outputs/?utm_source=chatgpt.com

[3] https://git-scm.com/book/en/v2

https://git-scm.com/book/en/v2

[4] [5] Tool use with Claude - Claude API Docs

https://platform.claude.com/docs/en/agents-and-tools/tool-use/overview?utm_source=chatgpt.com

[6] 开始使用Kimi API - Moonshot AI 开放平台

https://platform.moonshot.cn/docs/guide/start-using-kimi-api?utm_source=chatgpt.com

[7] 工具调用

https://docs.bigmodel.cn/cn/guide/capabilities/function-calling?utm_source=chatgpt.com

[8] [34] MiniMax M1 函数调用（Function Call）功能指南

https://platform.minimaxi.com/docs/guides/text-function-call?utm_source=chatgpt.com

[9] [16] [28] Gemini API | Google AI for Developers

https://ai.google.dev/gemini-api/docs?utm_source=chatgpt.com

[10] Create Chat Completion | DeepSeek API Docs

https://api-docs.deepseek.com/api/create-chat-completion?utm_source=chatgpt.com

[11] bytedance/trae-agent: Trae Agent is an LLM-based ...

https://github.com/bytedance/trae-agent?utm_source=chatgpt.com

[12] https://developers.openai.com/codex/ide/

https://developers.openai.com/codex/ide/

[14] [36] https://docs.github.com/actions/using-workflows/workflow-syntax-for-github-actions

https://docs.github.com/actions/using-workflows/workflow-syntax-for-github-actions

[15] [21] Data controls in the OpenAI platform

https://developers.openai.com/api/docs/guides/your-data/?utm_source=chatgpt.com

[17] Gemini API Additional Terms of Service  |  Google AI for Developers

https://ai.google.dev/gemini-api/terms

[18] [19] Is my data used for model training? - Anthropic Privacy Center

https://privacy.claude.com/en/articles/10023580-is-my-data-used-for-model-training?utm_source=chatgpt.com

[20] [47] DeepSeek Open Platform Terms of Service

https://cdn.deepseek.com/policies/en-US/deepseek-open-platform-terms-of-service.html

[22] [44] https://json-schema.org/specification

https://json-schema.org/specification

[23] Hundred Schools | Chinese history

https://www.britannica.com/topic/Hundred-Schools?utm_source=chatgpt.com

[24] [29] https://www.oasis-open.org/standard/xliffv2-0/

https://www.oasis-open.org/standard/xliffv2-0/

[25] https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5646

https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5646

[27] [31] https://homes.cs.washington.edu/~zoran/jaffe2012ecg.pdf

https://homes.cs.washington.edu/~zoran/jaffe2012ecg.pdf

[30] [42] https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Basics-Tagging

https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Basics-Tagging

[32] Tool Calls

https://api-docs.deepseek.com/guides/tool_calls?utm_source=chatgpt.com

[33] MoonshotAI/Kimi-K2.5: Moonshot's most powerful model

https://github.com/MoonshotAI/Kimi-K2.5?utm_source=chatgpt.com

[35] https://code.visualstudio.com/docs/debugtest/tasks

https://code.visualstudio.com/docs/debugtest/tasks

[37] https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Branching-Branches-in-a-Nutshell

https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Branching-Branches-in-a-Nutshell

[38] https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Branching-Basic-Branching-and-Merging

https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Branching-Basic-Branching-and-Merging

[39] https://semver.org/

https://semver.org/

[40] https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/

https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/

[41] https://git-lfs.com/

https://git-lfs.com/

[45] 智谱AI开放文档: 平台介绍

https://docs.bigmodel.cn/?utm_source=chatgpt.com